- 厦门金龙旅行车有限公司QMS质量管理系统项目招标技术要求说明

业务范围

本次项目招标，由乙方负责项目开发及实施的全部内容，包含流程梳理、解决方案设计、功能模块设计及开发、系统测试、数据整理、用户培训、运维支持等工作。

业务功能模块：来料检验、过程/整车检验、质量计划、质量改进、供应商供货质量评价、合格证管理、检验设备（检具及工量器具管理）等的数据采集、追溯，以及支撑体系文件与内审的运行管理。

具体项目开发涉及的系统功能包括但不局限于下表清单。

| 一级目录 | 二级目录 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础数据管理 | 用户管理 | 1 | 用户权限增删改查 |
|  | 组织人员 | 1 | 组织管理 |
|  |  | 2 | 组织关系图 |
|  |  | 3 | 职务管理 |
|  |  | 4 | 职员管理 |
| 系统管理 | 基础设置 | 1 | 消息提醒 |
|  |  | 2 | 消息模板 |
|  |  | 3 | 用户授权管理 |
|  |  | 4 | 角色菜单 |
|  |  | 5 | 参数管理 |
|  |  | 6 | 数据字典 |
|  | 履历查询管理 | 1 | 操作履历查询 |
|  | 接口管理 | 1 | 集成接口管理，预留生产、研发、售后等相关平台接口 |
|  |  | 2 | 计划调度设置 |
|  |  | 3 | 接口日志 |
|  | 工作流管理 | 1 | 流程设计 |
|  |  | 2 | 流程实例管理 |
|  |  | 3 | 流程数据统计 |
| 检验管理 | 来料检验 (与ERP订单、SRM入库报检联动，支持移动APP现场检验） | 1 | 来料检验计划 |
|  |  | 2 | 来料质检数据汇总 |
|  |  | 3 | 不合格品通知单汇总 |
|  |  | 4 | 不合格品流程处置措施 |
|  |  | 5 | 供应商质量问题管理 |
|  |  | 6 | 关键件追溯(支持序列号或者批次号与物料号绑定) |
|  | 过程/整车检验(自动获取技术标准及工艺文件,专控检验计划等) | 1 | 工序检验卡数据录入 |
|  |  | 2 | 制程节点评审表数据录入 |
|  |  | 3 | 整车AUDIT检验卡数据录入、评审报告录入 |
|  |  | 4 | 整车路试、终检数据录入 |
|  |  | 5 | 关键零部件件号、专项控制计划、合格证数据、公告一致性核查等录入 |
|  |  | 6 | 增加车间确认扭力达标、装配完整的录入节点，以及不完整信息（如缺件、异常导致状态不完整） |
|  |  | 7 | 预留后续增加EC扳手扭力值、油液加注数量等上传的数据的整合、分析功能 |
|  |  | 8 | 车身尺寸、漆膜、扭矩、四轮定位参数等关键特性实时采集 |
|  |  | 9 | 新能源专项检测数据采集 |
|  |  | 10 | 整车产品履历管理 |
|  |  | 11 | 自动计算制程质量考核指标(一次交检合格率、平均单台缺陷数) |
| 质量管理 | 质量计划(集成） | 1 | 建立周质量控制计划、管理台账、清单 |
|  |  | 2 | 建立订单专项控制计划 |
|  |  | 3 | 根据订单首车评审表数据生成产品质量控制计划 |
|  |  | 4 | 根据技术工艺技改通知、BOM变更等，识别并生成检验项 |
|  | 质量改进 | 1 | 质量反馈单汇总 |
|  |  | 2 | 质量问题跟踪及改进 |
|  |  | 3 | 重点订单品控策划、质量重点管控表 |
|  |  | 4 | 重点缺陷问题预防再发生提醒 |
|  | 供应商供货质量评价 | 1 | 对已签订的质保协议建立台账管理 |
|  |  | 2 | 根据来料检验建立厂家批次合格率、抽检合格率报表 |
|  |  | 3 | 供应商质量问题改进 |
|  |  | 4 | 供应商违约罚款、质量售前索赔等绩效数据报表 |
| 设备管理 | 检验设备管理 | 1 | 建立管理台账（包含部门、名称、数量、检定日期、金额） |
|  | 检具管理 | 1 | 建立管理台账（包含部门、名称、数量、检定日期、金额） |
|  | 工量器具管理 | 1 | 建立管理台账（包含部门、名称、数量、检定日期、金额） |
| 文件管理 | 合格证管理 | 1 | 合格证申请流程化 |
|  | 体系文件管理 | 1 | 支持手册/制度/指导书/记录等四级管理 |
|  |  | 2 | 流程模板（草稿-审批-发布） |
|  |  | 3 | 文档版本控制与引用追溯 |
|  |  | 4 | 内审过程审核以及产品审核及整改 |
|  |  | 5 | 经验教训管理 |

服务保障

- 此次项目的实施地在甲方现场（厦门市湖里区金旅总部、厦门市海沧区生产基地、漳州市龙海港尾生产基地），提供工作午餐，不提供住宿；

- 项目经理需具备5年左右的项目管理经验，以及较强的沟通能力与业务梳理能力，实施顾问要有制造业、QMS质量管理的相关行业经验；

- 在项目的调研、方案设计、验收、上线等阶段项目经理必须全程参与，开发阶段每周至少也要有一天在甲方现场，中途不得随意更换项目经理；

- 项目实施上线后须提供3个月现场技术保障服务及一年内的有限服务。

项目目标

- 引入成熟的QMS质量管理平台系统，建立统一的风险数据库，实现公司质量数据的全面收集、分析、处理和共享、报表管理和质量监控及改善推进；

- 建立公司标准化、系统化的质量过程控制体系；

- 与公司其他外围系统集成，包括但不限于OA、PLM、SRM、LES、MES、SAP、CRM等系统；

- 平台支持移动端访问，需支持公司移动办公APP端集成及访问，实现现场物料到货检验、抽检、现场检验设备检定、工量器具检定等移动化作业；

- 实现公司质量问题的快速追溯和定位，建立产品质量持续改进机制，推动质量管理水平不断提升，构建闭环整改全流程。